## Slide 1: 快运BI-4.0

## Slide 2: BI-4.0能带来什么
1、难得的清理机会（报表、录入、角色及权限、用户、用户组、HTML页面）
报表、录入等目录重新调整
角色严格按照现实中岗位来设定
清理用户多余权限、离职用户、不必要的用户组等
清理不用的HTML页面，建立统一的目录bi4.0、chitu、zt等
2、进一步完善开发、测试、上线、安全控制等流程
3、新同学有机会观摩BI的搭建过程
4、整体了解BI的底层架构

## Slide 3: BI-4.0初始化步骤
在66环境搭建一套新环境，访问地址： http://btrbi.800best.com:9090/tss，数据库名btrbi4
导入现在正式环境的数据库btrbi 到 btrbi4
清除：report、网页，建统一目录bi4.0、赤兔、千里眼、主题、下载中心、直通车
清除：角色，严格按照组织架构里的岗位来重新创建角色
清理：record、用户、用户组、功能菜单
停用并清理所有定时推送类JOB
门户改版， 加全文检索功能
Notes: Record的下拉字段引用了report.id需要调整修改成新的id或name

## Slide 4: BI-4.0开发流程
在BI任务单管理里发起任务需求，描述功能需求，及使用者岗位信息（岗位信息取自角色表，多选）
在http://10.9.45.68:8080/tss ，完成开发及测试
导出已完成的report或record定义，和html页面一起打包
在原先的任务单发起申请功能上线流程
审核上线申请，通过则正式导入BI4.0环境，设置角色权限
通知需求对接人，由对接人通知用户开始使用

## Slide 5: BI-4.0 安全控制
BI的安全级别由原来的3级调高到最高5级，本地html调试将无法再调用正式环境数据服务
严格控制正式环境的操作权限，包括：报表增删改、录入增删改、角色维护、FTP权限
Master库btrbi4数据库禁止直接访问，访问slave库